## PROTOCLE DE TRAVAIL Kaisensdata

## Version : 2020

- Tâches

  - Matin

Annoncer les tâches (objectifs) dans le groupe du projet le matin sur (Skype ou hangout) à chaque prise de service entre 8h30 à 9h30.

## Fin de journée

    - Email d’avancement intitulé compte rendu du xx/xx/2020. (À partir de 17h30). A Fatemeh, aymen khelifi en copie (aymen.khelifi@kaisensdata.fr , fansari@kaisensdata.fr ).

    - Redmine : mettre à jour les tâches à chaque fin de journée

    - Réclamer de nouvelles tâches si vous avez terminé votre backlog

# Le code source

Il y a deux méthodes pour l’envoi du code source. La première est obligatoire, la seconde est à utiliser uniquement si la première ne fonctionne pas : tous les jours au soir.

  - GIT : pusher le code , se référer à la formation git dans le projet Redmine intitulé Formation Technique

  - Envoyer le code source ou un dossier par jour drive.

# Clarté du code

- Utiliser des chemins relatifs et non pas des chemins absolus

- Annoter le code source pour pouvoir le comprendre, commentaire au début de chaque script indiquant la finalité de ce dernier.

- Si le code nécessite des librairies externes sur PyPI, etc., créer un fichier ‘requirements.txt’

pour faciliter le test du code.

- Utiliser la template de l’arborescence du code (URL à envoyer: AymenK)

- Utiliser https://www.sonarqube.org/ pour vérifier la qualité du code

# Collecte des datasets et codes source

- Organiser les datasets récupérés de Kaggle ou autres sites pour chaque projet dans un fichier Excel.

- Organiser les codes sources trouvés sur Github ou autres sites en un fichier Excel.

- Si vous avez besoin de datasets, envoyer un mail à aymen.khelifi@kaisensdata.fr ou  fansari@kaisensdata.fr, avec :

  - Type(s) de fichier

  - Langue(s)

  - Taille du fichier

  - Domaine : général, technique, etc.

# Difficultés

S’il y a une difficulté lors de votre travail sur une tâche et vous n’arrivez pas à la résoudre au bout de 2 heures maximum, il faut obligatoirement la publier dans le groupe pour trouver une solution et passer à une tache sur laquelle vous pouvez avancer.

# Organisation de l’environnement de travail

1. Messagerie : pour recevoir les messages en temps réel, configurez la messagerie OVH ou Gsuite sur Outlook. Ce lien est à suivre pour configurer le compte mail dans Outlook : https://support.office.com/en-us/article/add-a-gmail-account-to-outlook-70191667-9c52- 4581-990e-e30318c2c081